# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

# АдМИНИСТРАЦИЯ

# муниципального образования

«зеленоградский ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- от « 16  »   сентября  2019 года №     1784

г. Зеленоградск

О проведении субботника санитарной очистки

и благоустройства на территории муниципальном образовании

«Зеленоградский городской округ»

В соответствии с Уставом муниципального образования «Зеленоградский городской округ» и в целях повышения благоустройства и улучшения санитарного состояния территорий и мест отдыха в муниципальном образовании «Зеленоградский городской округ», администрация муниципального образования  «Зеленоградский городской округ» п о с т а н о в л я е т:

- Объявить на территории муниципального образования  «Зеленоградский городской округ» субботник по санитарной очистке, благоустройству 05 октября 2019 года.

- Утвердить план мероприятий по санитарной очистке территории  муниципального образования  «Зеленоградский городской округ», согласно приложению.

- Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности,  общественных формирований граждан принять активное участие в субботнике на территории муниципального образования «Зеленоградский городской округ», приступить к проведению массовых благоустроительных работ в соответствии с планом мероприятий.

4. Начальнику управления делами (Бачариной Н.В.) настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального образования «Зеленоградский городской округ».

5. Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Зеленоградский городской округ» Г.П. Попшоя.

Глава администрации

муниципального образования

«Зеленоградский городской округ»                  	                     С.А. Кошевой

Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального образования

«Зеленоградский городской округ»

от  16 сентября  2019года№ 1784

ПЛАН

основных мероприятий по санитарной очистке и благоустройству

на октябрь 2019 года

| № п/п | Наименование организации, объекта | ФИО, телефон руководителя | Участок, виды работ | Предпола-гаемое кол-во чел. | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Окружной Совет депутатов | Кулаков С.В. | Уборка прилегающей территории здания ул. Ленина д.20 | 22 |  |
|  | Администрация муниципального образования «Зеленоградский городской округ» | Кошевой С.А. | -Уборка территории вдоль железнодорожных путей от ж/д вокзала и новой дороги (ул. Приморский проезд) - уборка прилегающей территории здания Крымская 5А | 70 10 | Попшой Г.П. |
|  | МУП «ЖКХ Зеленоградского района» | Черевашенко В.Г. 4-75-30 | Уборка территории парка п. Колосовка, производственной базы пос. Романово | 18 | Герасименко А.В. |
|  | МКУ «Благоустройство» | Раудсеп А.К. 8-906-230-98-48 | Организовать выдачу пакетов для мусора, перчатки, инвентарь Очистка прилегающих территорий контейнерных площадок. Организация вывоза собранного мусора и веток. | 25 | Попшой Г.П. |
|  | МКУ «Плантаже» | Гикало А.Ю. 8-905-245-40-54 жители поселков | Уборка территорий на закрепленных детских игровых площадках, уборка контейнерных площадок | 70 | ГерасименкоА.В. Чернов Ю.А. Мукимова Е.А. Новоковская Т.Д. |
|  | Отдел культуры, районная библиотека, детская библиотека Сквер королевы Луизы | Гетман Т.А. Емельянова М.А. | Уборка территории ДК Уборка сквера «Королевы Луизы» | 10 | Акимова Л.А. |
|  | МАОУ «Зеленоградская средняя школа» | Иванцова Л.М. 3-27-40 | Уборка основной и прилегающей территории школы | 25 | Борисюк В.А. |
|  | МАОУ «Гимназия «Вектор» | Белова О.В. 3-11-71 | Уборка территории школы и прилегающего парка | 20 | Менячихина Н.В. |
|  | Управление образования | Менячихина Н.В. 3-19-09 | Уборка территории «Королевы Луизы» и прилегающей к зданию | 9 | Артамонова Т.П. |
|  | МФЦ г. Зеленоградска | Шегеда Е.Н. | Уборка прилегающей территории к зданию | 5 | Попшой Г.П. |
|  | Управление соцзащиты | Артамонова Т.П. 3-15-48 | Уборка прилегающей территории к зданию | 9 | Артамонова Т.П. |
|  | ООО «Зеленоградский торговый дом» | Загарин В.В. 8-906-235-98-09 | Уборка территории, уборка территории привокзальной площади. | 5 | Данилевский Д..В. |
|  | ООО «Бытовое обслуживание» | Ткачёв А.В. 89118689542 | Высадка сосен в пос. Сосновка (замена погибших) | 5 | Ткачёв А.В. |
|  | МКУ «Служба заказчика Зеленоградского района» | Маличенко М.В. 89114576962 | Уборка парковой зоны за грязелечебницей | 6 | Попшой Г.П. |
|  | ОАО «Зеленоградск- теплоэнергетика»; ООО «Теплоснабжение»; ООО «Зеленоградская вододобыча» | ШиманскийА.Н. | Уборка территории на объектах коммунального назначения, ремонт и покраска ограждений. ВНС Западный, ВНС Восточный: уборка прилегающей территории (планировка земли) | 25 | Твердохлебова Л.И. |
|  | ООО «Жилищный трест – Лучший дом» | Торопова И.Р. 32-28-56 | Совместно с жителями МКД уборка и благоустройство придомовых территорий | 50 | Петров Н.В. |
|  | ООО «Профит СТК+» ООО «Кранц Комфорт» | Митренюк М.Л. 8-962-252-93-45 | Организация уборки и благоустройства придомовых территорий МКД с участием жителей | 40 | Петров Н.В. |
|  | ООО «Ремжилсервис» ООО «Авк Строй» | Воронин Р.А. 8-906-210-12-01 | Организация уборки и благоустройства придомовых территорий МКД с участием жителей | 80 | Петров Н.В. |
|  | Территориальный отдел «Куршская коса» | Грузда К.Н. 4-13-49 Стукалова Г.Е. 4-11-03 | Уборка в п. Рыбачий, территории ДК и библиотеки, территории ДК и библиотеки в п. Лесное | 18 | Новоковская Т.Д |
|  | МАОУ СОШ п. Рыбачий | Новоковская Т.Д. | Организация уборки и благоустройства | 25 | Новоковская Т.Д |
|  | Детский сад «Золотая рыбка» пос. Рыбачий | Яковлева Л.П. 4-11-35 | Организация уборки и благоустройства | 3 | Яковлева Л.П. |
|  | ДК пос. Рыбачий | Грузда К.Н. 4-13-49 | Организация уборки и благоустройства | 5 | Новоковская Т.Д |
|  | Библиотека пос. Рыбачий | Стукалова Г.Е. 4-11-03 | Организация уборки и благоустройства | 2 | Новоковская Т.Д |
|  | ДК пос. Лесной, библиотека | ШумилинаМ.Г. | Организация уборки и благоустройства | 6 | Новоковская Т.Д. |
|  | Ковровский территориальный отдел | Суворова Н.И. Ткач Е.В. Головина Н.В. Иванов В.В. 4-86-13 | Уборка территорий вокруг административных зданий в п. Коврово, Романово, Заостровье, Муромское, Луговское, Краснофлотское | 145 | Чернов А.Ю. |
|  | пос. Коврово административные здания | Чуприна И.Н. | Уборка прилегающей территории | 30 | Чернов Ю.А, |
|  | пос. Романово административные здания | Суворова Н.И. 4-86-13 | Уборка прилегающей территории | 15 | Чернов Ю.А. |
|  | пос. Куликово административные здания | Суворова Н.И. 4-86-13 | Уборка прилегающей территории | 10 | Чернов Ю.А. |
|  | пос. Заостровье административные здания | Суворова Н.И. 4-86-13 | Уборка прилегающей территории | 30 | Чернов Ю.А. |
|  | пос. Муромское административные здания | Суворова Н.И. 4-86-13 | Уборка прилегающей территории | 30 | Чернов Ю.А. |
|  | пос. Мельниково административные здания | Головина Н.В. 4-86-13 | Уборка прилегающей территории | 30 | Головина Н.В. |
|  | пос. Луговское административные здания | Салова Е.А. 4-86-13 | Уборка прилегающей территории | 30 | Иванов В.В. |
|  | Красноторовский территориальный отдел | Черлова Э.А. Рожок О.А. 4-64-13 4-74-25 Стручкова С.В. 4-74-01 Вайденгор Т.М. 4-76-01 Дуюнова Л.В. Павлова Г.М. Храмова Е.А. | Уборка территорий ФАПов в п. Красноторовка, Поваровка, Грачевка, ДК в п. Красноторовка, Поваровка, Грачевка, покраска Организация уборки и благоустройства придомовых территорий МКД в населённых пунктах с участием жителей. | 6 50 | Мукимова Е.А. Дуюнова Л.В. Павлова Г.М. Храмова Е.А. |
|  | МАОУ ООШ п. Грачевка | КоноваленкоМ.Н. 4-76-35 | Организация уборки и благоустройства на школьных территориях в п. Грачевка и п. Красноторовка | 15 | Коноваленко М.Н. |
|  | Филиал Грачевской общеобразовательной школы в пос. Красноторовка | КоноваленкоМ.Н. 4-76-35 | Организация уборки и благоустройства на школьных территориях в п. Грачевка и п. Красноторовка | 10 | Позднякова Е.И. |
|  | Детский сад в пос. Грачевка | Позднякова Е.И. 4-76-48 | Уборка территории | 6 | Позднякова Е.И. |
|  | Отделения ФАП в п. Красноторовка, п. Поваровка, п. Грачевка | Черлова Э.А. Рожок О.А. 4-64-13 4-74-25 4-76-13 | Уборка территории | 5 | Черлова Э.А. Рожок О.А. |
|  | МБУК «Культурно-досуговый центр» Дом культуры в п. Красноторовка | Вайсс С.А. 4-64-46 | Уборка территории | 4 | Турицын А.П. |
|  | МБУК «Культурно-досуговый центр» Дом культуры в п. Поваровка | Стручкова С.В. 4-74-01 | Уборка территории | 4 | Стручкова С.В. |
|  | МБУК «Культурно-досуговый центр» Дом культуры в п. Грачевка | Вайденгор Т.М. 4-76-01 | Уборка территории | 4 | Дернович М.А. |
|  | Переславский территориальный отдел | Надточей Н.Д. | Уборка территории ФАПов, территорий учреждений культуры, клубов, библиотек (11 шт.), территорий административных зданий, высадка деревьев в пос. Переславское. | 80 | ГерасименкоА.В. |
|  | П. Кумачево, детские игровые площадки, спортивные площадки | Гикало А.Ю. 89052454054 | Уборка прилегающей территории | 12 | Герасименко А.В. |
|  | П. Холмогоровка, детские игровые площадки | Гикало А.Ю. 89052454054 | Уборка прилегающей территории | 20 | Герасименко А.В. |
|  | П. Откосово, детские игровые площадки, спортивные площадки | Гикало А.Ю. 89052454054 | Уборка прилегающей территории | 12 | Герасименко А.В. |
|  | П. Колосовка, детские игровые площадки | Гикало А.В. 89052454054 | Уборка прилегающей территории | 15 | Герасименко А.В. |
|  | П. Кострово, детские игровые площадки | Гикало А.Ю. 89052454054 | Уборка прилегающей территории | 12 | Герасименко А.В. |
|  | П. Переславское, детские игровые площадки, спортивные площадки | Гикало А.Ю. 89052454054 | Уборка прилегающей территории | 12 | Герасименко А.В. |
|  | П. Логвино, детские игровые площадки | Гикало А.Ю. 89052454054 | Уборка прилегающей территории | 12 | Герасименко А.В. |
|  | П. Павлинино, детские игровые площадки, спортивные площадки | Гикало А.Ю. 89052454054 | Уборка прилегающей территории | 10 | Герасименко А.В. |
|  | П. Кузнецкое, детские игровые площадки | Гикало А.Ю. 89052454054 | Уборка прилегающей территории | 10 | Герасименко А.В. |
|  | Фельдшерско-акушерские пункты Переславского территориального отдела (7 шт.) | Надточей Н.Д. | Уборка прилегающей территории | 25 | Герасименко А.В. |
|  | Учреждения культуры, клубы, библиотеки Переславского территориального отдела (11 шт.) | Михайлова Ю.А. 8-921-108-38-42 Гетман Т.А. 8-900-979-45-32 | Уборка прилегающей территории | 50 | Михайлова Ю.А. |
|  | Административные здания Переславского территориального отдела | Герасименко А.В. 8-906-237-52-63 | Уборка прилегающей территории | 50 | Попшой Г.П. |
|  | Ассоциация рестораторов и отельеров | Куренков С. 8-981-4670702 | Уборка прилегающей территории кафе, ресторанов и гостинец | 50 | Боровиков П.П. |
|  | Нестационарные торговые объекты | Грищук Р.В. 8-921-009-62-99 | Уборка прилегающей территории | 30 | Боровиков П.П. |
|  | Музей ул. Ленина д.6 | Позднякова Е.С. 8-906-211-95-94 | Уборка прилегающей территории | 6 | Артамонова Т.П. |