# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

# АдМИНИСТРАЦИЯ

# муниципального образования

«зеленоградский ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- от « 16 » сентября 2019 года №  1785

г. Зеленоградск

Об утверждении муниципальной программы «Ремонт существующих и строительство новых контейнерных площадок на территории  муниципального образования «Зеленоградский городской округ» на 2019 – 2021 годы»

В соответствии Федеральным законом 131- ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях формирования на территории Зеленоградского городского округа среды для улучшения условий и комфортности проживания граждан, повышения уровня благоустроенности территории и создания благоприятных санитарно-экологических условий, администрация  п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить муниципальную программу «Ремонт существующих и строительство новых контейнерных площадок на территории  муниципального образования «Зеленоградский городской округ» на 2019 – 2021 годы», согласно приложению.

- Управлению делами администрации (Бачарина Н.В.)  настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального образования «Зеленоградский городской округ» и опубликовать в общественно - политической газете «Волна».

- Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Г.П. Попшой.

Глава администрации

муниципального образования

«Зеленоградский городской округ»                	                           С.А. Кошевой

Приложение к постановлению

администрации муниципального образования

«Зеленоградский городской округ»

от « 16 »  сентября 2019 года № 1785

Муниципальная программа

«Ремонт  существующих и строительство новых контейнерных площадок на территории муниципального образования «Зеленоградский городской округ»  на  2019 – 2021 годы»

Содержание

1. Паспорт Программы …………………………………………………..……...

2. Основные цели и задачи Программы …………………………….….………

3. Результаты, ожидаемые от реализации Программы ………………………..

4. Срок реализации Программы …………………………………….…………..

5. Перечень мероприятий Программы …………………………………….…...

6. Обоснование ресурсного обеспечения программы ………………………...

7. Обоснование дополнительного количества контейнеров для закупки …..

8. Обоснование дополнительного количества бункеров для закупки ………

9. Приложение …………………………………………………………………

- Паспорт муниципальной программы

«Ремонт  существующих и строительство новых контейнерных площадок на территории муниципального образования «Зеленоградский городской округ»  на  2019 – 2021 годы»

| Наименование программы | Муниципальная программа «Ремонт существующих и строительство новых контейнерных площадок на территории муниципального образования «Зеленоградский городской округ» на 2019 – 2021 годы» |
| --- | --- |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация муниципального образования «Зеленоградский городской округ» |
| Сроки и этапы реализации | 2019 -2021 годы |
| Цели и задачи программы | Целью Программы является формирование системы санкционированных мест сбора твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Зеленоградский городской округ», создание для жителей благоприятных санитарно-экологических условий. Задача программы – приведение технического и эксплуатационного состояния существующих и вновь формируемых контейнерных площадок для сбора мусора (наличие трехстороннего ограждения, твердое основание) |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования «Зеленоградский городской округ» |
| Ожидаемые конечные результаты от реализации Программы | Реализация Программы позволит сформировать полноценную систему санкционированных мест сбора мусора на территории муниципального образования «Зеленоградский городской округ», обеспечит общее улучшение санитарно-экологической обстановки |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | За период реализации Программы планируется получить следующие результаты: - количество отремонтированных площадок для сбора твердых коммунальных отходов (ед.) – 157; - количество построенных новых площадок для сбора твердых коммунальных отходов (ед.) – 141; - количество оборудованных площадок для сбора крупногабаритных отходов (ед.) – 1. |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем средств на реализацию Программы составляет 24 100,0 тыс. руб., из них по годам: -2019 год – 5100,0 тыс. руб. - 2020 год – 9000,0 тыс. руб. -2021 год - 9000,0 тыс. руб. |

- Основные цели и задачи реализуемой Программы

Конечной целью реализации Программы является приведение существующей в муниципальном образовании «Зеленоградский городской округ» системы санкционированных мест сбора ТКО в соответствие действующим требованиям законодательства. Для этого необходимо провести следующие мероприятия:

- улучшить техническое и эксплуатационное состояние действующих контейнерных площадок (наличие всепогодного подъезда, трёхстороннего ограждения и твердого основания).

- увеличить в зоне жилой застройки количество контейнерных площадок обеспечивающих потребность в таких объектах.

Основной задачей реализуемой Программы является формирование качественной системы санкционированных мест сбора ТКО, которая позволит значительно снизить количество мест несанкционированного сброса мусора на территории муниципального образования «Зеленоградский городской округ», и обеспечит общее улучшение санитарно-экологической обстановки.

3. Результаты, ожидаемые от реализации Программы:

Реализация Программы на территории муниципального образования «Зеленоградский городской округ» позволит:

- отремонтировать    действующие контейнерные площадки;

- создать     новых контейнерных площадок в зоне индивидуальной жилой застройки;

- оборудовать мест для сбора крупногабаритных отходов;

Результаты проведенных мероприятий обеспечат:

- улучшение санитарного состояния территории муниципального образования «Зеленоградский городской округ»;

- сокращение мест несанкционированного размещения ТКО;

- более комфортные условия проживания для жителей  муниципального образования «Зеленоградский городской округ».

4. Срок реализации Программы

Действие Программы рассчитано на 2019 - 2021 годы. В процессе реализации допускается корректировка мероприятий Программы по срокам и объемам финансирования.

5. Перечень мероприятий Программы

В рамках реализации Программы на территории муниципального образования «Зеленоградский городской округ» планируется:

- провести учет и сформировать реестр действующих контейнерных площадок для сбора ТКО;

- обследовать и дать оценку техническому состоянию действующих контейнерных площадок;

- выполнить ремонт действующих контейнерных площадок;

- осуществить строительство контейнерных площадок в зоне жилой застройки;

- внести в муниципальный реестр новые построенные контейнерные площадки.

6. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем средств необходимых для реализации Программы составит  24 100,0 тыс. руб. Источник финансирования – областной бюджет,  бюджет муниципального образования «Зеленоградский городской округ».

В процессе реализации Программы допускается использование внебюджетных средств из привлеченных источников финансирования в порядке, осуществляемом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основными расходными статьями в процессе реализации Программы будут являться:

- Оплата услуг организации осуществляющей межевание земельных участков расположенных под контейнерными площадками;

- Оплата услуг проектной организации выполняющей проектирование объектов сбора ТКО;

- Приобретение необходимых строительных материалов;

-Закупка контейнеров для доукомплектования существующих и оснащения строящихся контейнерных площадок

- Закупка бункеров для сбора крупногабаритных отходов

- Оплата услуг подрядной организации выполняющей комплекс работ по ремонту существующих и строительству дополнительных контейнерных площадок.

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального образования «Зеленоградский городской округ» носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий год.

Разбивка по годам средств запланированных на реализацию Программы из областного бюджета и бюджета муниципального образования «Зеленоградский городской округ» представлена в таблице 1.

Таблица 1. Разбивка по годам средств запланированных на реализацию Программы

| Объёмы бюджетных ассигнований Программы | Год | Всего (тыс. руб.) | В том числе (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Иные источники |
|  | 2019-2021 | 24100,0 | 13000,0 | 6100,0 | 5000,0 |
|  | 2019 | 5100,0 | 3000,0 | 2100,0 | 1000,0 |
|  | 2020 | 9000,0 | 5000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
|  | 2021 | 9000,0 | 5000,0 | 2000,0 | 2000,0 |

Таблица 2. Перечень контейнерных площадок муниципального образования «Зеленоградский городской округ» подлежащих ремонту в 2019 - 2021 годах

| № п/п | Адрес контейнерной площадки | Количество контейнеров на контейнерной площадке кол-во необходимое/наличие/ замена из имеющихся |  | Перечень запланированных работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | п. Лесной, ул. Ветеранов, д.1 | 2/2/0 |  |  | Х |  |
| 2 | п. Морское, ул. Первомайская (въезд в посёлок) | 6/4/0 |  |  | Х |  |
| 3 | п. Лесной, ул. Набережная, д.2А | 3/2/0 |  |  | Х |  |
| 4 | п. Лесной, ул. Центральная, д. 38 | 4/4/0 |  |  | Х |  |
| 5 | п. Лесной, ул. Центральная, д. 24 (Кооператор) | 6/5/0 |  |  | Х |  |
| 6 | п.Рыбачий, ул.Лесная 6 | 3/2/0 |  |  | Х |  |
| 7 | п.Рыбачий, ул.Победы 7 | 5/5/0 |  |  |  | Х |
| 8 | п.Рыбачий, ул.Победы 43(биостанция) | 3/2/0 |  |  |  | Х |
| 9 | п.Рыбачий, ул.Заречная 5 | 3/3/0 |  |  |  | Х |
| 10 | п.Рыбачий, ул.Пограничная 10 | 4/3/0 |  |  |  | Х |
| 11 | п.Рыбачий, ул.Гагарина 8 | 3/3/0 |  |  |  | Х |
| 12 | п. Кострово ул. Прохладная | 6/3/3 |  |  | Х |  |
| 13 | п. Кострово ул. Школьная | 6/3/3 |  |  | Х |  |
| 14 | п. Холмогоровка ул. Лесная | 6/4/2 |  |  | Х |  |
| 15 | п. Переславское ул. Офицерская 13 | 4/2/2 |  |  | Х |  |
| 16 | п. Переславское ул. Офицерская 9 | 3/2/1 |  |  | Х |  |
| 17 | п. Переславское ул. Лесная |  | 4/1/3 |  |  | Х |
| 18 | п. Колосовка ул. Центральная |  | 6/2/4 |  |  | Х |
| 19 | п. Павлинино ул. Центральная |  | 4/1/3 |  |  | Х |
| 20 | п.Богатое |  | 1/1/0 |  | Х |  |
| 21 | п.Грачевка,ул.Школьная (у школы) |  | 3/2/1 |  | Х |  |
| 22 | п.Грачевка,ул.Центральная |  | 4/3/1 |  | Х |  |
| 23 | п.Грачевка, ул.Кузнецкая ( за Домом культуры) |  | 3/2/1 |  | Х |  |
| 24 | п.Грачевка,ул.Молодежная ( за ФАПом) |  | 4/2/1 |  | Х |  |
| 26 | п.Грачевка,ул.Молодежная ( поворот на п.Ракитное) |  | 3/1/0 |  | Х |  |
| 26 | п.Грачевка,ул.Садовая |  | 3/1/1 |  | Х |  |
| 27 | п.Грачевка,ул.Кузнецкая ( у Детского сада) |  | 3/1/0 |  |  | Х |
| 28 | п.Грачевка,ул.Центральная ( напротив остановки) |  | 6/3/1 |  |  | Х |
| 29 | п.Красноторовка, ул.Школьная,д.11( у школы) |  | 1/3/0 |  |  | Х |
| 30 | п.Красноторовка, ул.Школьная,д.4 |  | 1/1/0 |  |  | Х |
| 31 | п.Красноторовка, ул.Школьная ( у дома культуры) |  | 4/3/0 |  |  | Х |
| 32 | п.Красноторовка, ул.Лесная,д.7 |  | 2/2/1 |  |  | Х |
| 33 | п.Красноторовка, ул.Школьная,д.19 |  | 1/1/0 |  |  | Х |
| 34 | п.Красноторовка, ул.Лесная,д.2 |  | 6/5/1 |  |  | Х |
| 35 | п.Красноторовка, ул.Центральная,д.12 |  | 3/2/0 |  |  | Х |
| 36 | п.Поваровка,пер.Каштановый ( за 2-х этажными домами) |  | 4/2/1 |  |  | Х |
| 37 | п.Шатрово, (у остановки) |  |  |  |  | Х |
| 38 | п.Поваровка, ул.Балтийская,д.19, (у склада) |  | 1/1/0 |  |  | Х |
| 39 | п.Поваровка,ул.Озерная,д.1 |  | 1/1/1 |  |  | Х |
| 40 | п.Поваровка,ул.Озерная,д.8 |  | 1/1/0 |  |  | Х |
| 41 | п.Поваровка,ул.Полевая,д.16 |  | 1/1/0 |  |  | Х |
| 42 | п.Поваровка,ул.Балтийская, д.2 ( у почты) |  | 3/1/1 |  |  | Х |
| 43 | п.Поваровка,ул.Балтийская, д.17 ( за остановкой) |  | 4/2/1 |  |  | Х |
| 44 | п.Русское,ул.Победы,д.12А |  | 1/1/0 |  |  | Х |
| 45 | п.Русское,ул.Новая,д.8а |  | 1/1/0 |  |  | Х |
| 46 | п.Русское,ул.Победы, (напротив мемориала) |  | 4/1/1 |  |  | Х |
| 47 | п.Охотное, (у 2-х этажных домов) |  | 2/2/0 |  | Х |  |
| 48 | П. Орехово д.7 |  | 5/2/0 |  | Х |  |
| 49 | п.Охотное ( у дома № 8) |  | 2/1/1 |  | Х |  |
| 50 | п.Кленовое ( у дома № 3) |  | 2/2/1 |  | Х |  |
| 51 | п.Ольховое,ул.Центральная ( на въезде, напротив озера) |  | 1/0/0 |  | Х |  |
| 52 | п.Ольховое,ул.Центральная ( у 2-х этажных домов) |  | 4/2/0 |  | Х |  |
| 53 | п.Дворики, ул.Строительная |  | 2/0/2 |  | Х |  |
| 54 | п.Дворики,ул.Пролетарская |  | 6/4/2 |  | Х |  |
| 55 | п.Лесенково |  | 4/2/0 |  | Х |  |
| 56 | п.Янтаровка,(у дома № 9) |  | 1/1/0 |  | Х |  |
| 57 | п.Ягодное,(у дома № 2) |  | 2/1/0 |  | Х |  |
| 58 | п.Янтаровка,( у дома № 4) |  | 1/1/0 |  | Х |  |
| 59 | п. Каменка, ул. Заводская (АЗС) |  | 4/2/2 |  | Х |  |
| 60 | п. Каменка, ул. Заводская,3 |  | 3/2/1 |  |  | Х |
| 61 | п. Каменка, ул. Дачная, 6 |  | 2/1/1 |  |  | Х |
| 62 | п. Холмы, ул.Вишневая, |  | 3/3/ 2 |  |  | Х |
| 63 | п. Холмы, ул. Сиреневая, 25 б |  | 3/3 /0 |  |  | Х |
| 64 | п. Холмы, ул. Сиреневая,12 |  | 4/4/ 3 |  | Х |  |
| 65 | п. Моховое, ул. Дорожная 51 |  | 2/1/1 |  | Х |  |
| 66 | п. Моховое, ул. Дорожная, 5 |  | 4/3/1 |  |  | Х |
| 67 | п. Моховое, ул. Новосельская, 10 а |  | 4/3/1 |  |  | Х |
| 68 | п. Сокольники. ул. Донская, 2 |  | 4/2/2 |  | Х |  |
| 69 | п. Рощино, ул. Заречная, 4 |  | 4/2/2 |  | Х |  |
| 70 | П. Рощино, ул. Береговая, 32 |  | 3/2/1 |  | Х |  |
| 71 | П. Рощино, ул. Заречная, 29 |  | 3/2/1 |  |  | Х |
| 72 | п. Рощино, ул. Тенистая аллея, 20 |  | 2/1/1 |  |  | Х |
| 73 | п.Куликово, ул. Хуторская |  | 6/4/2 |  |  | Х |
| 74 | п Куликово, ул. Пионерская (ДК старый) |  | 2/2/0 |  |  | Х |
| 75 | п. Заостровье. ул.Лесная |  | 7/7/0 |  | Х |  |
| 76 | п. Заостровье. ул. Набережная |  | 4/2/2 |  | Х |  |
| 77 | п. Заостровье, ул. Молодежная- ул. Прибрежная |  | 6/4/2 |  |  | Х |
| 78 | п. Заостровье, ул. Прибрежная, 1 а |  | 4/2/2 |  |  | Х |
| 79 | п. Заостровье, л. Пионерская, ул. Садовая |  | 4/3/ 1 |  |  | Х |
| 80 | п. Заостровье, ул. Пионерская,13 |  | 4/3/1 |  |  | Х |
| 81 | п. Заостровье, ул. Пионерская, 15 |  | 3/2/1 |  | Х |  |
| 82 | п. Заостровье, ул. Пионерская, 19 |  | 2/2/0 |  | Х |  |
| 83 | п.Александровка, ул. Пионерская (выезд) |  | 3/2/1 |  | Х |  |
| 84 | п. Горбатовка, ул. Садовая, 7 а |  | 4/0/4 |  | Х |  |
| 85 | п. Сальское, ул. Садовая ( у магазина) |  | 5/3/2 |  | Х |  |
| 86 | П. Сальское, ул. Садовая, 15 |  | 2/1/1 |  |  | Х |
| 87 | п. Сальское, ул. Садовая, 11 |  | 3/1/2 |  |  | Х |
| 88 | п.Романово, пер. Приозерный, 9 |  | 3/1/2 |  |  | Х |
| 89 | п.Романово, ул. Луговая, 3 |  | 3/1/2 |  |  | Х |
| 90 | п.Романово, Советская, 1 а |  | 6/2/4 |  |  | Х |
| 91 | п. Романово, ул. 1 я Звездная |  | 2/2 /0 |  |  | Х |
| 92 | п. Романово, ул. 1 я Звездная, 10 |  | 2/1/1 |  |  | Х |
| 93 | п. Романово. ул. 2 я Звездная,3 |  | 2/1/1 |  |  | Х |
| 94 | п. Романово. ул. Советская, 15 а |  | 3/3/0 |  | Х |  |
| 95 | п. Романово. ул. Офицерская. 14, 15 |  | 4/3/1 |  | Х |  |
| 96 | п. Романово, ул. Школьная- ул. Озерная |  | 3/1/2 |  | Х |  |
| 97 | п. Романово, ул. Цветочная, 2 |  | 3/2/1 |  | Х |  |
| 98 | п. Романово, ул. Советская (д/с) |  | 2/1/1 |  |  | Х |
| 99 | п. Романово, ул. Комсомольская, 1.2 |  | 3/3/0 |  |  | Х |
| 100 | п. Вербное. д. 4 |  | 3/1/2 |  | Х |  |
| 101 | п. Новосельское, Центральная, |  | 2/1/1 |  | Х |  |
| 102 | п. Киевское, Вишневая |  | 1/1/0 |  | Х |  |
| 103 | п. Киевское, Вишневая, 14 |  | 3/1/2 |  |  | Х |
| 104 | п. Привольное (автопавильон) |  | 2/2 /0 |  |  | Х |
| 105 | п. Луговское, ул. Центральная - ул. Новая |  | 2/2 /0 |  |  | Х |
| 106 | п. Луговское, ул. Луговая |  | 2/2 /0 |  |  | Х |
| 107 | п. Луговское, ул. Новая |  | 1/1/0 |  | Х |  |
| 108 | п. Луговское, ул. Центральная, 36 |  | 5/5 /0 |  | Х |  |
| 109 | п. Муромское, ул. Строителей |  | 4/3/ 1 |  | Х |  |
| 110 | п. Муромское, ул. Солнечная |  | 3/2/1 |  | Х |  |
| 111 | п. Муромское, ул. Полевая – ул. Центральная |  | 4/4/1 |  |  | Х |
| 112 | п. Муромское, ул. Садовая, 27 |  | 3/2/1 |  |  | Х |
| 113 | п. Муромское, ул. Железнодорожная |  | 3/1/2 |  |  | Х |
| 114 | п. муромское. ул. садовая, (ДК) |  | 3/2/1 |  |  | Х |
| 115 | п. муромское, ул. Центральная |  | 3/1/2 |  |  | Х |
| 116 | п. Муромское, ул. Зеленая |  | 3/2/1 |  |  | Х |
| 117 | п. Каштановка, ул. Зеленая |  | 2/2 /0 |  | Х |  |
| 118 | п. Каштановка, ул. Солнечная |  | 3/1/2 |  | Х |  |
| 119 | п. Каштановка, ул. Полевая |  | 3/1/2 |  | Х |  |
| 120 | п. Краснофлотское, 8 |  | 2/2/0 |  |  | Х |
| 121 | п. Краснофлотское, ул. Школьная, 28 |  | 3/2/1 |  |  | Х |
| 122 | п. Краснофлотское, 35, 36 |  | 3/3/1 |  |  | Х |
| 123 | п. Сиренево, ул. Новая 1 в |  | 4/3/1 |  |  | Х |
| 124 | п. Сиренево (выезд на п. Корчагино) |  | 4/2/2 |  |  | Х |
| 125 | п. Дунаевка, ул. Каменная, 8 |  | 2/1 /1 |  | Х |  |
| 126 | п. Дубровка, ул. Зеленая, 17 |  | 3/2/1 |  | Х |  |
| 127 | п. Дубровка, ул. Зеленая, 1-3 |  | 3/2/1 |  |  | Х |
| 128 | п. Зеленый гай, ул. Молодежная, 4 |  | 2/1/1 |  | Х |  |
| 129 | п. зеленый Гай, ул. Молодежная, 25 |  | 3/2/1 |  |  | Х |
| 130 | п. Зеленый Гай, ул. Молодёжная, 11 |  | 3/1/2 |  |  | Х |
| 131 | п. Низовка, ул. Каштановая,1 в |  | 2/2 /0 |  |  | Х |
| 132 | п. Низовка, ул. Липовая аллея, 10 |  | 1/1 /0 |  | Х |  |
| 133 | п. Васильково, ул. Парковая, 6 |  | 2/2 /0 |  | Х |  |
| 134 | п. Васильково, ул. Озерная,11 |  | 1/1/0 |  | Х |  |
| 135 | п. Васильково, ул. Озерная, 15 |  | 2/2/1 |  |  | Х |
| 136 | п. Коврово, пер. Южный,81 |  | 2/2/0 |  |  | Х |
| 137 | п. Коврово, пер. Северный, 72 |  | 3/2/1 |  |  | Х |
| 138 | п. Коврово, ул. Зимняя, 1 |  | 3/2/1 |  | Х |  |
| 139 | п. Коврово. ул. Балтийская, 50 |  | 3/3/0 |  | Х |  |
| 140 | п. Коврово, ул. Кольцевая, 60 |  | 3/2/1 |  |  | Х |
| 141 | п. Коврово, ул. Балтийская, 40 |  | 3/2/1 |  |  | Х |
| 142 | п. Коврово, ул. Балтийская, 39 |  | 1/1/0 |  |  | Х |
| 143 | п. Коврово, ул. Балтийская, 35 а |  | 1/1/0 |  |  | Х |
| 144 | п. Коврово, ул. Балтийская, 19 |  | 3/3/1 |  |  | Х |
| 145 | п. Коврово, ул. Балтийская, 1 |  | 5/5 /0 |  |  | Х |
| 146 | п. Коврово, ул. Школьная, 111 |  | 5/0/5 |  | Х |  |
| 147 | п. Коврово, ул. Заводская, 5 |  | 2/1/1 |  | Х |  |
| 148 | п. Мельниково, ул. Букетная, 1 |  | 3/3/0 |  | Х |  |
| 149 | п. Мельниково, ул. Енисейская,13 |  | 2/2 /0 |  | Х |  |
| 150 | п. Мельниково, ул. Калининградское шоссе, 3 |  | 3/2/1 |  |  | Х |
| 151 | п. Мельниково, ул. Каштановая,1 |  | 3/1/2 |  |  | Х |
| 152 | п. Мельниково. ул. Новая, 21 а |  | 1/1/0 |  |  | Х |
| 153 | П. Мельниково, ул. Новая. 3 |  | 2/2/0 |  |  | Х |
| 154 | П. Мельниково, ул. Полевая, 2 |  | 2/1/1 |  |  | Х |
| 155 | п. Мельниково, ул. Центральная, 37 |  | 2/2 /0 |  |  | Х |
| 156 | п. Мельниково, ул. Центральная, 58 |  | 2/1/1 |  |  | Х |
| 157 | п. Мельниково, ул. Центральная,2 |  | 3/2/1 |  |  | Х |
| Итого площадок: 157 |  |  | контейнеров план:474 факт:313 некомплект:144 | Контейнеров подлежит установке контейнеров:144 | Контейнеров подлежит установке(замена) контейнеров:25 | Контейнеров подлежит установке(замена) контейнеров:25 |

Таблица 3. Перечень контейнерных площадок вновь создаваемых в 2019 - 2021 годах

| № п/п | Адрес контейнерной площадки | Количество контейнеров необходимое на контейнерной площадке | Перечень запланированных работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | п. Алексеевка | 1 |  | Х |  |
| 2 | п. Алексино | 2 |  | Х |  |
| 3 | п. Аральское | 2 |  | Х |  |
| 4 | п. Баркасово | 1 |  | Х |  |
| 5 | п. Безымянка | 2 |  | Х |  |
| 6 | п. Вершинино | 1 |  | Х |  |
| 7 | п. Вершково | 1 |  | Х |  |
| 8 | п. Веткино |  |  | Х |  |
| 9 | п. Водное | 2 |  | Х |  |
| 10 | п. Волошино | 1 |  | Х |  |
| 11 | п. Вольное | 1 |  | Х |  |
| 12 | п. Геройское | 1 |  | Х |  |
| 13 | п. Горьковское | 2 |  | Х |  |
| 14 | п. Гусевка | 1 |  | Х |  |
| 15 | п. Дорожное | 3 |  | Х |  |
| 16 | п. Дружба | 2 |  | Х |  |
| 17 | п. Дружное | 4 |  | Х |  |
| 18 | п. Звягинцево | 1 |  | Х |  |
| 19 | п. Иркутское | 1 |  | Х |  |
| 20 | п. Калиново | 1 |  | Х |  |
| 21 | п. Клюквенное | 4 |  | Х |  |
| 22 | п. Корчагино | 1 |  | Х |  |
| 23 | п. Котельниково | 1 |  | Х |  |
| 24 | п. Красновка | 2 |  | Х |  |
| 25 | п. Круглово | 2 |  | Х |  |
| 26 | п. Кудринка | 1 |  | Х |  |
| 27 | п. Лётное | 1 |  | Х |  |
| 28 | п. Лужки | 1 |  | Х |  |
| 29 | п. Майский | 2 |  | Х |  |
| 30 | п.Молочное | 1 |  | Х |  |
| 32 | п. Морозовка | 3 |  | Х |  |
| 33 | п. Надеждино | 1 |  | Х |  |
| 34 | п. Обухово | 1 |  | Х |  |
| 35 | п. Ольшанка | 2 |  | Х |  |
| 36 | п. Осокино | 2 |  | Х |  |
| 37 | п. Перелески | 1 |  | Х |  |
| 38 | п. Подорожное | 2 |  | Х |  |
| 39 | п. Прислово | 2 |  | Х |  |
| 40 | п.Прохладное | 3 |  | Х |  |
| 41 | п. Путилово | 2 |  | Х |  |
| 42 | п. Ракитное | 1 |  | Х |  |
| 43 | п. Родники | 1 |  | Х |  |
| 44 | п. Сараево | 2 |  | Х |  |
| 45 | п. Светлово | 1 |  | Х |  |
| 46 | п. Серегино | 1 |  | Х |  |
| 47 | п. Сторожевое | 1 |  | Х |  |
| 48 | п. Сычево | 2 |  | Х |  |
| 49 | п. Федорово | 1 |  | Х |  |
| 50 | п. Филино | 3 |  | Х |  |
| 51 | п. Широкополье | 2 |  | Х |  |
| 52 | п. Шумное | 2 |  | Х |  |
| 53 | п. Лесной, ул. Центральная,1 | 2 |  |  |  |
| 54 | п. Лесной, ул.Набережная д.1 | 3 | Х |  |  |
| 55 | п. Лесной, ул.Набережная д.2 А | 3 |  | Х |  |
| 56 | п. Лесной, ул.Зеленая, д.2 | 4 | Х |  |  |
| 57 | п. Лесной, ул.Взморье, 5 | 4 | Х |  |  |
| 58 | п. Лесной, ул. Взморье, | 2 |  | Х |  |
| 59 | п. Лесной, ул. Взморье, (кладбище) | 1 | Х |  |  |
| 60 | п. Лесной, ул. Невского, 20 | 2 |  | Х |  |
| 61 | п. Лесной, ул. Взморье (р-он парковки) | 6 | Х |  |  |
| 62 | п.Рыбачий, ул.Зеленая 6 (кочегарка) | 2 |  | Х |  |
| 63 | п.Рыбачий, ул.Первомайская(пирс) | 4 |  | Х |  |
| 64 | п.Рыбачий, ул.Набережная (колхозная стенка) | 2 |  |  | Х |
| 65 | п.Рыбачий, ул.Набережная | 2 |  |  | Х |
| 66 | п.Рыбачий, ул.Пограничная (р-он дом 19) | 2 |  |  | Х |
| 67 | п. Дворики (пересечение улиц Строительной и Молодёжной) | 3 |  | Х |  |
| 68 | п. Богатое д.1 | 2 |  | Х |  |
| 69 | п. Янтаровка д.4 | 1 |  | Х |  |
| 70 | п. Янтаровка д.9 | 1 |  |  | Х |
| 71 | п. Ягодное д.2 | 2 |  |  | Х |
| 72 | п. Листовое д.1 | 2 |  | Х |  |
| 73 | п. Листопадовка (въезд в посёлок) | 1 |  | Х |  |
| 74 | п. Ольховое ул. Центральная | 1 |  | Х |  |
| 75 | п. Кострово ул. Звероводческая | 4 |  | Х |  |
| 76 | п. Кострово ул. Зеленая | 4 |  |  | Х |
| 77 | п. Кострово Калининградское шоссе | 2 |  |  | Х |
| 78 | п. Логвино ул. Кольцевая | 2 |  | Х |  |
| 79 | п. Логвино ул. Молодёжная | 4 |  | Х |  |
| 80 | п. Кумачево ул. Октябрьская | 1 |  |  | Х |
| 81 | п. Кумачево ул. Садовая | 3 |  |  | Х |
| 82 | п. Кумачево ул. Озерная | 3 |  | Х |  |
| 83 | п. Переславское ул. Гвардейская д.35 | 2 |  | Х |  |
| 84 | п. Переславское ул. Гвардейская 17 | 4 |  |  | Х |
| 85 | п. Переславское ул. Зеленая | 3 |  |  | Х |
| 86 | п. Переславское ул. Вишневая | 4 |  | Х |  |
| 87 | п. Переславское ул. Тенистая | 4 |  | Х |  |
| 88 | п. Переславское ул. Садовая | 4 |  |  | Х |
| 89 | п. Колосовка ул.Гагарина | 3 |  |  | Х |
| 90 | п. Колосовка ул. Титова | 3 |  | Х |  |
| 91 | п. Колосовка ул. Зеленая | 3 |  |  | Х |
| 92 | п. Павлинино ул. Солнечная | 3 |  |  | Х |
| 93 | п. Павлинино ул. Центральная | 3 |  | Х |  |
| 94 | п. Откосово ул. Лесная | 3 |  | Х |  |
| 95 | п. Откосово ул. Прохладная | 3 |  |  | Х |
| 96 | п. Откосово ул. Мирная | 4 |  |  | Х |
| 97 | п. Откосово Калининградское шоссе | 4 |  |  | Х |
| 98 | п. Куликово ул. Озерная | 2 |  |  | Х |
| 99 | п. Куликово ул. Еловая | 2 |  | Х |  |
| 100 | п. Кузнецкое ул. Новая | 3 |  | Х |  |
| 101 | п. Кузнецкое ул. Садовая | 3 |  |  | Х |
| 102 | п. Кузнецкое ул. Лесная | 3 |  |  | Х |
| 103 | п. Холмогоровка ул. Солнечная | 4 |  | Х |  |
| 104 | п. Холмогоровка ул. Венская | 4 |  |  | Х |
| 105 | п. Дунаевка пер. Песочный | 1 |  | Х |  |
| 106 | п. Дунаевка ул. Носова | 2 |  |  | Х |
| 107 | п. Горбатовка ул. Яблочная | 4 |  |  | Х |
| 108 | п . Сальское ул. Садовая 6 | 2 |  |  | Х |
| 109 | п. Заостровье ул. Сказочная | 5 |  |  | Х |
| 110 | п. Куликово ул. Пионерская 20а | 4 |  |  | Х |
| 111 | п. Куликово ул. Лесная – ул. Мечты | 2 |  | Х |  |
| 112 | п.Каменка ул. Заводская (АЗС) | 2 |  | Х |  |
| 113 | п.Дубровка ул. Гороховая | 2 |  | Х |  |
| 114 | п.Мельниково ул. Садовая-Дивная | 4 |  | Х |  |
| 115 | п.Мельниково ул. Новая д.21а-23 | 2 |  |  | Х |
| 116 | п.Мельникова ул. Полевая 2 | 2 |  |  | Х |
| 117 | п.Мельникова ул. Каштановая1 | 2 |  |  | Х |
| 118 | п.Новосельское | 1 |  |  | Х |
| 119 | п.Киевское | 2 |  | Х |  |
| 120 | п. Привольное | 2 |  | Х |  |
| 121 | п.Луговское ул. Новая | 1 |  | Х |  |
| 122 | п. Каштановка ул. Полевая | 2 |  | Х |  |
| 123 | п. Краснофлотское | 2 |  | Х |  |
| 124 | п. Краснофлотское | 3 |  |  | Х |
| 125 | п. Муромское ул. Центральная | 2 |  |  | Х |
| 126 | п. Муромское ул. Железнодорожная | 2 |  |  | Х |
| 127 | п. Зеленый Гай ул. Молодёжная 4 | 2 |  |  | Х |
| 128 | п.Романово 2-я Хуторская | 2 |  | Х |  |
| 129 | п. Романово 1-я Звездная | 2 |  | Х |  |
| 130 | п. Романово 1-я Звездная 10 | 2 |  |  | Х |
| 131 | п. Романово 2-я Звездная 3 | 2 |  |  | Х |
| 132 | п. Романово ул. Школьная - Озёрная | 2 |  |  | Х |
| 133 | п. Романово ул. Цветочная 2 | 2 |  |  | Х |
| 134 | п. Романово ул. Советская 1А | 6 |  |  | Х |
| 135 | п. Моховое ул. Молодёжная – Новая | 4 |  | Х |  |
| 136 | п. Рощино ул. Тенистая аллея | 2 |  | Х |  |
| 137 | п. Рощино ул. Береговая 32 | 3 |  |  | Х |
| 138 | п. Заостровье 1-я Сказочная | 5 |  |  | Х |
| 139 | п. Заостровье ул. Прибрежная 1А | 4 |  | Х |  |
| 140 | п. Озёрово 32 | 2 |  | Х |  |
| 141 | п. Искрово | 1 |  | Х |  |
| Итого площадок: 141 |  | контейнеров: 320 | подлежит установке: 18 контейнеров | подлежит установке: 151 контейнеров | подлежит установке: 151 контейнеров |

8. Обоснование потребности в приобретении

дополнительного количества контейнеров

Общая потребность в приобретении новых контейнеров – 761 шт. (100%).

из них:

- потребность для оснащения контейнерами вновь создаваемых контейнерных площадок - 320 шт. (42 %);

- потребность для доукомплектования контейнерами действующих контейнерных площадок в связи с увеличением объемов поступления бытовых отходов из частного сектора - 441шт. (58%).

Таблица 4. Потребность в приобретении контейнеров объёмом 1,1 куб. м. (для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) в 2019 - 2021 годах)

| Потребность в закупке контейнеров для сбора ТКО: | Общая потребность в приобретении контейнеров - шт. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | период |  |  |
|  | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | 441 | 151 | 151 |

9.Обоснование необходимого количества бункеров для закупки

Оборудование контейнерных площадок расположенных на территории                            муниципального образования «Зеленоградский городской округ» бункерами для сбора крупногабаритных отходов обусловлено большим количеством крупногабаритных отходов образующихся как в зоне многоэтажной застройки, так и в частном секторе.

В таблице 5 представлен перечень контейнерных площадок, для обустройства бункерами для сбора крупногабаритных отходов.

Таблица 5. Перечень контейнерных площадок подлежащих оборудованию бункерами для сбора КГО

в 2019 - 2021 годах

| № п/п | Адрес контейнерной площадки | Количество бункеров на контейнерной площадке | Перечень запланированных работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Пос. Романово | 6 | х |  |  |
| 2 | Пос. Куликово | 2 |  | х | х |

Таблица 6. Потребность в бункерах (объемом 8 куб.м.) для сбора крупногабаритных отходов (КГО)

| Потребность в закупке бункеров для сбора КГО: | Общая потребность в приобретении бункеров -8 шт. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | период |  |  |
|  | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | 6 (шт.) | 1 (шт.) | 1 (шт.) |